【公司名稱】

變更與組態管理程序

| 文件編號 | PRO-09 | 版次 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定單位 | 【資訊部】 | 生效日期 | 【YYYY/MM/DD】 |
| 機密等級 | 內部使用 | 審查週期 | 每年至少一次 |

| 制定 | 審查 | 核准 |
| --- | --- | --- |

修訂紀錄

| 版次 | 日期 | 修訂內容 | 修訂人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 【YYYY/MM/DD】 | 初版發行 | 【姓名】 |

使用說明（發行前請刪除本段）：本文件為 ISMS 條款對照台提供的通用範本。黃色螢光標示的【】內容請依組織實際情況修改；表格中的數字與時限為建議值，請依風險評鑑結果與管理階層決定調整。範本不含 ISO/IEC 27001 標準原文。

1. 目的

確保資訊系統、網路與設備的變更經過評估、測試與核准，並維持安全的組態基準，避免變更造成中斷或資安弱點。

2. 適用範圍

適用於 ISMS 範圍內的資訊系統、應用程式、資料庫、網路設備、防火牆規則、伺服器與雲端服務設定的變更；ISMS 本身的變更（例如範圍、政策）依條款 6.3 由資安推動小組規劃。

3. 權責

| 角色 | 權責 |
| --- | --- |
| 申請人 | 提出變更申請，說明內容、原因與影響。 |
| 系統負責人 | 評估影響、安排測試與回復計畫。 |
| 核准者（【資訊主管】） | 依變更等級核准；重大變更提報【資安長】。 |
| 執行人 | 依核准內容執行並記錄結果；執行人與核准人應為不同人員。 |

4. 變更分類

| 類別 | 說明（範例） | 核准方式 |
| --- | --- | --- |
| 標準變更 | 已建立固定程序、低風險的例行變更，例如每月作業系統修補 | 事先核准程序後，依程序執行並記錄 |
| 一般變更 | 需評估影響的變更，例如新增防火牆規則、系統版本升級 | 填寫《變更申請單》（FRM-07），經核准後執行 |
| 重大變更 | 可能影響核心業務或多個系統，例如更換核心設備、系統架構調整 | 經【資安長】核准，並通知受影響單位 |
| 緊急變更 | 為處理事件或重大漏洞，必須立即執行 | 可先口頭核准後執行，【2】個工作天內補齊申請與檢討 |

5. 作業步驟

- 申請：說明變更內容、原因、影響範圍、執行時段與回復計畫。

- 評估：評估對可用性、資安與其他系統的影響；必要時更新風險評鑑。

- 測試：在測試環境驗證，確認功能與安全設定；正式資料不得直接用於測試。

- 核准：依第 4 節權限核准，安排在影響最小的時段執行。

- 執行：依計畫執行並記錄；發生異常時依回復計畫還原。

- 驗證與結案：確認系統正常、更新組態基準與相關文件（例如網路架構圖、資產清冊）。

6. 組態基準

- 伺服器、端點、網路設備與雲端服務應訂定安全組態基準，例如關閉不必要的服務與連接埠、變更預設密碼、啟用日誌。

- 可參考政府組態基準（GCB）、CIS Benchmarks 或原廠建議。

- 新設備上線前依基準設定；每【半年】檢查實際設定是否偏離基準，偏離者修正或記錄例外。

7. 職務分工

開發、測試與正式環境應分開，開發人員不得直接修改正式環境；人力不足時，由非執行人員覆核變更紀錄。

8. 相關表單

- 變更申請單（FRM-07）

- 資訊資產清冊（REC-01）